Document des spécifications techniques

- EP ²Monext -

Signatures

|  | Nom | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Rédacteur | Malek BOUSSELMI | 04/05/2020 |  |
| Vérifié par |  |  |  |
| Approuvé par |  |  |  |
| Validé par |  |  |  |

Suivi du document

| Date | Modifications |  | Pages / Chapitre |  | Edition / Révision |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04/05/2020 | Création du document |  |  |  |  |
| 11/05/2020 | Spécification technique pour le module SEPA |  |  |  |  |
| 22/05/2020 | Mise à jour du document ajout des évènements d’audit |  |  |  |  |

Table des matières

Contenu

1	Introduction	4

1.1	Contexte du projet	4

1.2	Périmètre du projet	4

1.3	Objectif du document	4

2	SEPA : Retour virement entrant (Return SCT) PACS004	5

2.1	Schéma workflow vacation-reglement-virements	5

2.2	Descriptif des tâches :	5

2.3	Etapes de réalisation :	5

2.4	Liste des fichiers E/S :	6

2.5	Evènement envoyé aux puits de donnée :	6

2.6	Temps de réalisation : (3j)	6

3	SEPA : Rappel virement entrant CAMT056	7

3.1	Schéma workflow virements-entrants-traitement-recall	7

3.2	Descriptif des tâches :	7

3.3	Etapes de réalisation :	7

3.4	Liste des fichiers E/S :	8

3.5	Evènement envoyé aux puits de donnée :	8

3.6	Temps de réalisation : (2j)	10

4	SEPA : Demande de statut RSU PACS028	11

Schéma workflow demande-statut-rsu	11

4.1	Descriptif des tâches :	11

4.2	Etapes de réalisation :	11

4.3	Liste des fichiers E/S :	12

4.4	Evènement envoyé aux puits de donnée :	12

4.5	Temps de réalisation : (3j)	13

5	SEPA : Rejet total du cash-out (PSR acquisition)	14

5.1	Schéma workflow virements-sortants-traitement-erreur-totale	14

5.2	Descriptif des tâches :	14

5.3	Etapes de réalisation :	14

5.4	Liste des fichiers E/S :	15

5.5	Evènement envoyé aux puits de donnée :	15

5.6	Temps de réalisation : (2j)	15

6	Recette : 2 jours	16

# Introduction

## Contexte du projet

Mettre en place les workflows de gestion des flux SEPA.

## Périmètre du projet

- Evolution de la vacation virement entrant

- Développement du workflow rappel virement entrant

- Mettre en place le workflow Demande de statut RSU

- Réalisation du workflow Rejet total du cashout .

## Objectif du document

Ce document spécifie les traitements techniques à mettre en place pour les différents flux SEPA.

# SEPA : Retour virement entrant (Return SCT) PACS004

INCOMMING : ARKEA  MONEXT

## Schéma workflow vacation-reglement-virements

## Descriptif des tâches :

- Évolution de la vacation virement entrant pour gérer les virements rejetés en cas d’un commerçant inconnu.

## Etapes de réalisation :

- Pour chaque commerçant si l’IBAN est invalide :

  - Ajouter un ordre de rejet PACS dans BANKTRF addOrderBusinessReject .

  - Envoi de la notification à MREP via le MOM avec en retour l’orderID.

  - Création de la méthode generateOorderBusinessReject, qui permet de générer les ordres récemment rajoutés.

  - Envoi de la notification à MREP via le MOM avec en retour le fichier généré.

- Ecriture du fichier dans le répertoire de sortie (il ne sera pas envoyé à ARKEA automatiquement).

- Envoi du ficher aux puits de données.

## Liste des fichiers E/S :

| Chemin | Nom | Description |
| --- | --- | --- |
| output.transafers.reject.directory | /VAR/epbpmr/data/financialbpm/FileOut/REJECT | Répertoire de sortie fichier return SCT pacs004. |
| output.transafers.reject.name | Monext_REJECT_pacs004_yyyymmdd_*.xml | Nom du fichier des ordres de virement rejetés PACS004. |

## Evènement envoyé aux puits de donnée :

{

"source": "B.EP.BPM",

"uid": "I190925T161713327S00000201",

"correlationId": "d98a782f-dfa1-11e9-9fab-7c2a3123212b",

"timestamp": "2019-09-25T16:36:24.580+0200",

"type": "rejet-virement-entrant",

"params": [

{

"type": "input",

"name": "file",

"value": "MONEXT_REJECT_PACS004_YYYYMMDD_*.XML"

}

]

}

## Temps de réalisation : (3j)

- BANKTRF : 2 j  DEV + TEST

- MREP : 1 j  DEV + TEST

# SEPA : Rappel virement entrant CAMT056

## Schéma workflow virements-entrants-traitement-recall

## Descriptif des tâches :

- Mise en place d’un workflow automatique pour traiter les demandes de rappel virement entrant RECALL RRTI et RECALL RRO.

## Etapes de réalisation :

- Ce workflow tourne toutes les heures.

- Récupération du fichier CAMT056 RRTI ou CAMT056 RRO dans le répertoire dédié.

- Attendre s’il y a une autre vacation qui tourne.

- Lire le contenu du fichier et le convertir en Byte.

- Envoyer le fichier convertis à BANKTRF via le MOM :

  - Création de la méthode generateNegativeRecallAnswerFromRecallSct qui permet de lire le contenu d’un fichier CAMT056 et génère un CAMT029 en retour.

  - Envoi de la notification à MREP via le MOM avec le fichier généré.

- Ecriture du fichier dans le répertoire de sortie dédié.

- Envoi du fichier aux puits.

## Liste des fichiers E/S :

| Chemin | Nom | Description |
| --- | --- | --- |
| input.transafers.recall.directory | /VAR/epbpmr/data/financialbpm/FileIn/Recall | Répertoire de récupération du fichier CAMT056. |
| input.transafers.recall.rro.name | Monext_RRO_RecallSCT_*.c56.xml | Glob name du fichier en entrée recall RRO. |
| input.transafers.recall.name | Monext_RRTI_RecallSCT_*.c56.xml | Glob name du fichier en entrée Recall CAMT056 RRTI. |
| Output.transfers.recall.directory.tosend | /VAR/epbpmr/data/financialbpm/FileOut/ReallResponse/Aenvoyer | Répertoire de sortie du fichier CAMT029. |
| Output.transfers.recall.name | Monext_NEGATIVE_RRTI_RECALLSCT_yyyymmdd_*.xml | Glob name du fichier en sortie. |
| Output.transfers.recall.name | Monext_NEGATIVE_RRO_RECALLSCT_yyyymmdd_*.xml | Glob name du fichier en sortie. |

## Evènement envoyé aux puits de donnée :

- Auditer Début fichier en  entrée :

{

"source": "B.EP.BPM",

"uid": "I190925T161713327S00000201",

"correlationId": "d98a782f-dfa1-11e9-9fab-7c2a3123212b",

"timestamp": "2019-09-25T16:36:24.580+0200",

"type": "debut-rappel-virement-entrant",

"params": [

{

"type": "input",

"name": "file",

"value": "MONEXT_RRTI_RECALLSCT_*.C56.XML"

}

]

}

{

"source": "B.EP.BPM",

"uid": "I190925T161713327S00000201",

"correlationId": "d98a782f-dfa1-11e9-9fab-7c2a3123212b",

"timestamp": "2019-09-25T16:36:24.580+0200",

"type": " debut-rappel-virement-entrant",

"params": [

{

"type": "input",

"name": "file",

"value": " Monext_RRO_RecallSCT_*.c56.xml"

}

]

}

- Auditer Fichier de sortie :

{

"source": "B.EP.BPM",

"uid": "I190925T161713327S00000201",

"correlationId": "d98a782f-dfa1-11e9-9fab-7c2a3123212b",

"timestamp": "2019-09-25T16:36:24.580+0200",

"type": "rappel-virement-entrant",

"params": [

{

"type": "input",

"name": "file",

"value": " Monext_NEGATIVE_RECALL_yyyymmdd_*.xml "

}

]

}

{

"source": "B.EP.BPM",

"uid": "I190925T161713327S00000201",

"correlationId": "d98a782f-dfa1-11e9-9fab-7c2a3123212b",

"timestamp": "2019-09-25T16:36:24.580+0200",

"type": "rappel-virement-entrant",

"params": [

{

"type": "input",

"name": "file",

"value": " Monext_NEGATIVE_RECALL_RRO_yyyymmdd_*.xml "

}

]

}

## Temps de réalisation : (2j)

- BANKTRF : 1 j  DEV + TEST

- MREP : 1 j  DEV + TEST

# SEPA : Demande de statut RSU PACS028

## Schéma workflow demande-statut-rsu

## Descriptif des tâches :

- Mise en place d’un workflow automatique pour traiter les demandes de statut PACS028.

## Etapes de réalisation :

- Récupération du fichier RSU PACS028 dans le répertoire dédié.

- Attendre s’il y a une autre vacation qui tourne.

- Envoi le fichier PACS028 aux puits de donnée.

- Lire le contenu du fichier et le convertir en Byte.

- Envoyer le fichier convertis à BANKTRF via le MOM :

  - Intégration du nouveau format de fichier RSU PACS028.

  - Création de la méthode generateNegativeAnswerFromPacs028 qui permet de lire le contenu d’un fichier PACS028 et génère un CAMT029 en retour.

  - Envoi de la notification à MREP via le MOM avec le fichier généré.

- Ecriture du fichier dans le répertoire de sortie dédié.

- Envoi du fichier automatique à Arkea.

- Envoi le fichier de sortie aux puits de donnée.

## Liste des fichiers E/S :

| Chemin | Nom | Description |
| --- | --- | --- |
| input.transafers.rsu.directory | /VAR/epbpmr/data/financialbpm/FileIn/RSU | Répertoire de récupération du fichier PACS028. |
| input.transafers.rsu.name | Monext.RRTI_RRORSUSCTIN_yyyymmdd.P28 | Glob name du fichier en entrée. |
| Output.transfers.camt029.directory | /VAR/epbpmr/data/financialbpm/FileOut/RsuReponse/Aenvoyer | Répertoire de sortie du fichier CAMT029. |
| Output.transfers.camt029.name | Monext_NEGATIVE_RSU_CAMT029_yyyymmdd_*.xml | Glob name du fichier en sortie. |

## Evènement envoyé aux puits de donnée :

- Auditer Début fichier en  entrée :

{

"source": "B.EP.BPM",

"uid": "I190925T161713327S00000201",

"correlationId": "d98a782f-dfa1-11e9-9fab-7c2a3123212b",

"timestamp": "2019-09-25T16:36:24.580+0200",

"type": "debut-demande-statut-rsu",

"params": [

{

"type": "input",

"name": "file",

"value": "Monext.RRTI_RRORSUSCTIN_yyyymmdd.P28"

}

]

}

- Auditer fin fichier de sortie:

{

"source": "B.EP.BPM",

"uid": "I190925T161713327S00000201",

"correlationId": "d98a782f-dfa1-11e9-9fab-7c2a3123212b",

"timestamp": "2019-09-25T16:36:24.580+0200",

"type": "debut-demande-statut-rsu",

"params": [

{

"type": "input",

"name": "file",

"value": "Monext_NEGATIVE_RSU_CAMT029_yyyymmdd_*.xml"

}

]

}

## Temps de réalisation : (3j)

- BANKTRF : 2 j  DEV + TEST

- MREP : 1 j  DEV + TEST

# SEPA : Rejet total du cash-out (PSR acquisition)

OUTGOING : MONEXT  ARKEA

## Schéma workflow virements-sortants-traitement-erreur-totale

## Descriptif des tâches :

- Mise en place d’un workflow manuel pour traiter le rejet total d’un virement sortant.

## Etapes de réalisation :

- Récupération du fichier PSR PACS002 dans le répertoire dédié.

- Envoyer au puits de donnée le fichier RSU.

- Attendre s’il y a une autre vacation qui tourne.

- Lire le contenu du fichier et le convertir en Byte.

- Envoyer le fichier convertis à BANKTRF via le MOM :

  - Création de la méthode addOrderBusinessRejectFromPsrFile qui permet de lire le contenu d’un fichier PACS002 et récupère les ordres rejetés.

  - Envoi de la notification à MREP via le MOM avec les ordres rejetés.

- Récupérer les commerçants pour le remboursement.

- Imputer leurs comptes de paiements

- Envoyer l’audit de l’imputation aux puits de donnée.

- Auditer fin.

## Liste des fichiers E/S :

| Chemin | Nom | Description |
| --- | --- | --- |
| input.transafers.psr.directory | /VAR/epbpmr/data/financialbpm/FileIn/PSR | Répertoire de récupération du fichier PACS002. |
| input.transafers.psr.name | PSR-ACCP-YYYY-MM-dd*.xml | Glob name du fichier en entrée . ACCP = acceptation J’ai reçu le fichier d’Arkea avec ce nom PSR-ACCP-2019-10-09_RELEVE_r6d4U75Y4fnJ |

## Evènement envoyé aux puits de donnée :

- Auditer Début fichier en  entrée :

{

"source": "B.EP.BPM",

"uid": "I190925T161713327S00000201",

"correlationId": "d98a782f-dfa1-11e9-9fab-7c2a3123212b",

"timestamp": "2019-09-25T16:36:24.580+0200",

"type": "rejet-total-cashout",

"params": [

{

"type": "input",

"name": "file",

"value": "PSR-ACCP-YYYY-MM-dd*.xml"

}

]

}

## Temps de réalisation : (2j)

- BANKTRF : 1 j  DEV + TEST

- MREP : 1 j  DEV + TEST

# Recette :

Pour la recette de cette partie SEPA, doit concerner tous les fichiers de la spécification fonctionnelle :

- Configurer les différents répertoires sur le serveur pour les fichiers E/S.

- Configurer les différents comptes en BD.

- Un fichier de virement entrant PACS008 avec au moins un commerçant inconnu.

- Un fichier CAMT 056 RRO en se basant sur le PACS008.

- Un fichier CAMT 056 RRI en se basant sur le PACS008.

- Un fichier RSU PAC028.

- Un fichier PSR PACS002 avec le même <OrgnlMsgId> du PACS008  du cashout.

PS : Pour les fichiers en sorties j’ai choisi ce format de nommage :

Monext_typeFile_YYYYMMDD_CorrelationId

Si vous avez une proposition n’hésitez pas.